Project Charter Comun-ity Riferimento. Versione; 0.5. Data; 19/11/2022. Destinatario; Team Members. Presentato da; Testa Elio, Iannucci Michele. Approvato da; Team Members.

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/10/2022 | 0.1 | Prima stesura | Testa Elio, Iannucci Michele |
| 04/11/2022 | 0.2 | Criteri di successo e Ruoli | Testa Elio |
| 07/11/2022 | 0.3 | Revisione | Iannucci Michele |
| 08/11/2022 | 0.4 | Aggiunta Logo | Testa Elio |
| 19/11/2022 | 0.5 | Revisione Stime | Testa Elio |

# Indice

1. Introduzione	4

2. Informazioni sul Budget	4

3. Project Managers	4

4. Obiettivo del Progetto	4

5. Criteri principali di successo	5

6. Approcci	5

7. Ruoli e responsabilità	5

# Introduzione

Nome del Progetto: Comun-ity

Data di inizio del progetto: 28/10/2022

Data di fine del progetto: 30/01/2023

# Informazioni sul Budget

Il budget stimato per il progetto è di 10000 €. Una stima dei costi iniziale prevede

- 2 Project Manager lavorano per un totale di 25 ore mentre i 5 Team Member lavorano per un totale di 50 ore. 1 Project Manager guadagna 14€ all’ora mentre un Team Member 9€ all’ora;

- spese di manutenzione che sono stimate a 2300 € all’anno per andare ad effettuare una pulizia del database e controllare lo stato di avanzamento di alcune tipologie di problematiche. Questa stima si basa su diversi fattori:

●  	Sono impiegati nella manutenzione 1 Project Manager e 3 Team Member che lavoreranno in totale 25 ore il primo e 50 ore il secondo distribuite nell’arco dell’anno. 1 Project Manager guadagna 14€ all’ora mentre un Team Member 9€ all’ora;

●  	Spesa annuale di 600€ per la manutenzione e rinnovo dei costi di servizi tra cui, server, database e dominio;

# Project Managers

Michele Iannucci (m.iannucci1@studenti.unisa.it) e Testa Elio (e.testa7@studenti.unisa.it).

# Obiettivo del Progetto

I Comuni intendono fornire sia ai propri cittadini che a futuri residenti un servizio di “Smart Community” che permetta loro di risolvere piccoli problemi di vita quotidiana in maniera semplice ed efficace, soddisfacendo le loro esigenze ed andando a sfruttare e rafforzare il senso di comunità digitale. Le feature principali previste per il sistema sono le seguenti:

- Gli utenti devono poter inserire informazioni sulla loro problematica in maniera più esaustiva e facile possibile;

- Gli utenti devono poter cercare fra le varie problematiche e poter decidere se accettare un problema di un altro utente o meno;

- Gli utenti devono poter lasciare feedback sull’operato di altri utenti che hanno accettato la propria problematica;

- Gli utenti che hanno accettato una richiesta devono poterla rifiutare nel caso in cui siano impossibilitati nel portarla a compimento;

- Gli utenti avranno la possibilità di interagire con un “portafoglio” con cui pagare e ricevere denaro;

- Altri requisiti suggeriti dagli utenti per migliorare l’esperienza sul software e/o il suo valore di business.

# Criteri principali di successo

Il Progetto deve essere completato entro tre anni e dovrà contenere le 3 sezioni previste:

- Car Sharing

- Lavoretti per cittadini accreditati

- Lavoretti per cittadini non accreditati

Inoltre dovrà essere pubblicizzato almeno inizialmente per permettere ai cittadini di conoscerne l’esistenza.

# Approcci

- Costruire una WBS e un diagramma di Gantt in modo chiaro per permettere la schedulazione delle task.

- Effettuare brainstorming per prendere decisioni ponderate e decidere le tempistiche delle varie task

# Ruoli e responsabilità

| Nome | Ruolo | Posizione | Contatto |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferrucci Filomena | Top Management | Docente del corso | f.ferrucci@unisa.it |
| Testa Elio | Project Manager | Manager | e.testa7@studenti.unisa.it |
| Iannucci Michele | Project Manager | Manager | m.iannucci1@studenti.unisa.it |
| Falcone Alessandro | Team Member | Programmatore | a.faclone50@studenti.unisa.it |
| Aceto Andrea | Team Member | Programmatore | a.aceto6@studenti.unisa.it |
| Andreucci Biagio | Team Member | Programmatore | b.andreucci@studenti.unisa.it |
| Santoro Gabriele | Team Member | Programmatore | g.santoro51@studenti.unisa.it |
| Rabesco Michele | Team Member | Programmatore | m.rabesco@studenti.unisa.it |
| Firme: Ferrucci Filomena Testa Elio Iannucci Michele Falcone Alessandro Aceto Andrea Andreucci Biagio Santoro Gabriele Rabesco Michele |  |  |  |