**Project Status Report**

**Comun-ity**

**Month Ending: Gennaio**

**Project Status Summary**  Percent Complete: 36%

| Scope | Schedule | Cost | Risks | Quality |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda:

* Verde: ok
* Giallo: da monitorare
* Rosso: intervenire con urgenza

Scope: Attualmente lo scope del sistema è ben definito, i ragazzi hanno compreso fin da subito l’obiettivo del sistema.

Schedule: La schedulazione procede senza intoppi, a volte i ragazzi riescono a fare di più rispetto a quanto gli viene richiesto.

Cost: I costi fino ad ora sono minori rispetto alla stima effettuata.

Risks: Ci sono diversi possibili rischi di fascia media rilevati.

Quality: La qualità degli artefatti e del lavoro non ha alcun problema.

**Work Planned for Last Week**

| Task | Andrea Aceto | Michele Rabesco | Alessandro Falcone | Gabriele Santoro | Biagio Andreucci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design Goals | x | x | x | x | x |
| Trade-off |  |  |  | x |  |
| Sistema Proposto | x | x | x |  | x |
| Mapping hardware/software | x |  |  |  |  |
| Gestione dati persistenti |  |  | x |  |  |
| Identificazione casi limite e vincoli di sicurezza |  | x |  |  |  |
| Servizi di sottosistemi |  |  |  |  | x |
| Revisione SDD |  |  | x |  |  |

**Work Completed Last Week**

| Task | Status |
| --- | --- |
| Design Goals | Closed |
| Trade-off | Closed |
| Sistema Proposto | Closed |
| Mapping Hardware/Software | Closed |
| Gestione dati persistenti | Closed |
| Identificazione casi limite e vincoli di sicurezza | Closed |
| Servizi di sottosistemi | Closed |
| Revisione SDD | Closed |

**Work Planned For Next Week**

| Task | Andrea Aceto | Michele Rabesco | Alessandro Falcone | Gabriele Santoro | Biagio Andreucci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test Plan | x | x | x | x | x |
| Revisione Test Plan |  |  |  |  | x |
| Test Case Specification | x | x | x | x | x |
| Revisione Test Case Specification |  |  |  |  | x |

**Open Issues**

Non ci sono problemi riscontrati.

**Open Risks**

| Riferimento | Rischio | Verifica del rischio |
| --- | --- | --- |
| R1 | Scarsa comunicazione tra membri del team | Monitorato:   * Scarso utilizzo di slack; * Artefatti disallineati tra loro;   Applicando il piano di prevenzione abbiamo incentivato e risolto piccoli problemi di comunicazione. |
| R7 | Assenza imprevista di uno o più membri del Team | Monitorato:   * Assenza o inattività in prossimità delle date interessate |

**Deliverables and Milestones**

| Milestone | WBS | Planned | Forecasted | Actual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scadenza Intermedia | 1.4 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 08/12/2022 | on schedule |
| Deliverable | WBS | Planned | Forecasted | Actual | Status |
| RAD | 1.1 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | completed |
| SDD | 1.2 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | completed |
| Test Plan | 1.3 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | on schedule |
| Test Case Specification | 1.4 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | on schedule |

**Open Change Requests**

Non ci sono Change Request aperte.

**Key Performance Indicators (KPI's)**

**Schedule** - Project is **Ahead of** Schedule

Schedule Variance (SV): $0

Schedule Performance Index (SPI): 1.0

**Cost** - Project is **Under** Budget

Cost Variance (CV): $260,10

Cost Performance Index (CPI): 1.3