 **Project Name: Comun-ity**

Agenda Meeting n°2

03 Novembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 11:00  **Fine:** 13:00  **Luogo:** Aula P3 Edificio F3 | **Primary Facilitator:** Michele Iannucci  **Timekeeper:** Andrea Aceto  **Minute Taker:** Michele Rabesco |

# 

# 1. Obiettivo *(tempo allocato: 20 minuti):* Lettura del Team Contract e firma, discussione sul sistema corrente, sistema proposto e requisiti funzionali. Cernita dei Requisiti Funzionali e assegnazione dei Requisiti non Funzionali con User Stories e Scenari.

# 2. Comunicazioni *(tempo allocato: 10 minuti):* Firma del Team Contract e visione del Foglio delle Ore.

# 3. Status *(tempo allocato: 5 minuti):*

## 3.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| Sistema Corrente | Tutti i Membri del Team | 31/10/2022 | Closed | / |
| Sistema Proposto | Tutti i Membri del Team | 31/10/2022 | Closed | / |
| Requisiti Funzionali | Tutti i Membri del Team | 02/11/2022 | Closed | / |
| Definizione Requisiti Funzionali | Tutti i Membri del Team | 03/11/2022 | Open | / |
| Requisiti non Funzionali | Tutti i Membri del Team | 04/11/2022 | Open | / |
| User Stories | Tutti i Membri del Team | 08/11/2022 | Open | / |
| Scenari | Tutti i Membri del Team | 09/11/2022 | Open | / |

# 4. Discussione *(tempo allocato: 30 minuti):*

* **I[1]:** Discussione sui Requisiti Funzionali;
* **I[2]:** Discussione sulle User Stories;
* **I[3]:** Discussione sui Requisiti non Funzionali.

**5. Wrap up** (*tempo allocato: 5 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |