 **Project Name: Comun-ity**

Minuta Meeting n°2

**[*3 Novembre 2022*]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 11:00  **Fine:** 13:00  **Luogo:** Aula P3 Edificio F3 | **Primary Facilitator:** Michele Iannucci  **Timekeeper:** Andrea Aceto  **Minute Taker:** Michele Rabesco |
| **Presenti:** Tutti | **Assenti:** Nessuno |

# 

# 1. Obiettivo *(tempo allocato: 20 minuti):* Lettura del Team Contract e firma, discussione sul sistema corrente, sistema proposto e requisiti funzionali. Cernita dei Requisiti Funzionali e assegnazione dei Requisiti non Funzionali con User Stories e Scenari.

# 2. Comunicazioni *(tempo allocato: 10 minuti):* Firma del Team Contract e visione del Foglio delle Ore.

# 3. Status *(tempo allocato: 5 minuti):*

## 3.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| Definizione Requisiti Funzionali | Tutti i Membri del Team | 03/11/2022 | Open | / |
| Requisiti non Funzionali | Tutti i Membri del Team | 04/11/2022 | Open | / |
| User Stories | Tutti i Membri del Team | 08/11/2022 | Open | / |
| Scenari | Tutti i Membri del Team | 09/11/2022 | Open | / |

# 4. Discussione *(tempo allocato: 30 minuti):*

* **I[1]:** Discussione relativa ai requisiti funzionali di Login e Logout.
* **P[1.1]:** Accorpamento dei due requisiti.
  + **+ A[1.i]:** Ridondanza nella descrizione della funzionalità, sono funzionalmente simili.
* **P[1.2]:** Distinzione dei due requisiti.
  + **- A[2.i]:** Risulta eccessivo indicare due requisiti funzionali per uno solo.
* **R[1]: P[1.1]**
* **I[2]:** Aggiunta del requisito funzionale di Registrazione.
* **P[2.1]:** Il requisito deve essere inserito.
  + **+ A[2.i]:** Risulta fondamentale in quanto l’utente deve potersi registrare per utilizzare la web application.
* **R[2]: P[2.1]**
* **I[3]:** Aggiunta del requisito funzionale di ricerca di commissioni per il cittadino.
* **P[3.1]:** Inserimento del requisito funzionale
  + **+ A[3.i]:** Il cittadino può ricercare tramite keyword una commissione da soddisfare.
  + **- A[3.j]:** La ricerca può essere implementata nell’elenco di tutte le commissioni disponibili.
  + **-** **A[3.k]:** Richiederebbe tempo aggiuntivo.
* **P[3.2]:** Implementazione di un filtro nell’elenco generale delle commissioni.
  + **+ A[3.i]:** Evita l’aggiunta di un requisito funzionale.
  + **+ A[3.j]:** Più facile da realizzare.
* **R[3]: P[3.2]**
* **I[4]:** Modifica del requisito funzionale VisualizzaElencoLavori.
* **P[4.1]:** Il professionista deve poter vedere tutti i lavori, disponibili e passati, non solo quelli presi in carico.
  + **+ A[4.i]:** I lavori presi in carico possono essere visti nell’area personale.
* **R[4]: P[4.1]**
* **I[5]:** Discussione sul requisito funzionale TimeoutUtente.
* **P[5.1]:** Mantenere il requisito funzionale.
  + **+ A[5.i]:** Permette all’utente una seconda possibilità.
  + **+ A[5.j]:** Facile implementazione tramite database.
* **P[5.2]:** Rimuovere il requisito funzionale.
  + **- A[5.j]:** L’admin può solo bandire gli utenti permanentemente.
* **R[5]: P[5.1]**
* **I[6]:** Inserimento del requisito funzionale AccertamentoProfessionista.
* **P[6.1]:** Aggiunta.
  + **+ A[6.i]:** È necessario verificare che un professionista sia qualificato per un lavoro.
* **R[6]: P[6.1]**
* **I[7]:** Notifica per la presa in carico di commissioni e lavori.
* **P[7.1]:** Il sistema deve notificare il più velocemente possibile, aggiunta requisito non funzionale RNF\_PR\_1, aggiunta requisito funzionale InvioNotificheViaMail.
  + **+ A[3.i]:** I tempi morti nella web app si riducono.
* **R[7]: P[7.1]**

**5. Wrap up** (*tempo allocato: 15 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[1]** | Accorpamento Requisiti Funzionali Login e Logout | 03/11/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Open | 04/11/2022 | / |
| **AI[2]** | Aggiunta Requisito Funzionale Registrazione | 03/11/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Open | 04/11/2022 | / |
| **AI[3]** | Aggiunta Requisito Funzionale Accertamento Professionista | 03/11/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Open | 04/11/2022 | / |
| **AI[4]** | Aggiunta Requisito non Funzionale InvioNotificheViaEmail | 03/11/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Open | 04/11/2022 | / |

**6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:** 10/11/2022 alle ore 16:00 - Aula P3 Edificio F3