

**Project Name: Comun-ity**

Agenda Meeting n°3

**10 Novembre 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 11:00  **Fine:** 13:00  **Luogo:** Edificio F3 Aula P17 | **Primary Facilitator:** Elio Testa  **Timekeeper:** Biagio Andreucci  **Minute Taker:** Andrea Aceto |

# 

# 1. Obiettivo *(tempo allocato: 15 minuti):* Discussione dei task terminati per fare il punto della situazione, revisione dei Requisiti non Funzionali per comprovazione e assegnazione delle nuove task.

# 2. Comunicazioni *(tempo allocato: 7 minuti):* visione del Foglio delle Ore e delle Valutazioni

# 3. Status *(tempo allocato: 10 minuti):*

## 3.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| Definizione Requisiti Funzionali | Tutti i Membri del Team | 03/11/2022 | Closed | / |
| Requisiti non Funzionali | Tutti i Membri del Team | 04/11/2022 | Closed | / |
| User Stories | Tutti i Membri del Team | 08/11/2022 | Closed | / |
| Scenari | Tutti i Membri del Team | 09/11/2022 | Closed | / |
| Use Case | Tutti i membri del Team | 10/11/2022 | Open | / |
| Use Case Diagram | Andrea Aceto  Alessandro Falcone  Gabriele Santoro | 15/11/2022 | Open | / |
| Class Diagram | Tutti i membri del Team | 17/11/2022 | Open | / |
| Activity Diagram | Tutti i membri del Team | 11/11/2022 | Open | / |
| Navigational Path | Biagio Andreucci  Michele Rabesco | 15/11/2022 | Open | / |

## 3.2. Action items

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Responsabile** | **Data Prevista Completamento** |
| **AI[1]** | Accorpamento Requisiti Funzionali Login e Logout | 03/11/2022 | Tutti i membri del Team | 04/11/2022 |
| **AI[2]** | Aggiunta Requisito Funzionale Registrazione | 03/11/2022 | Tutti i membri del Team | 04/11/2022 |
| **AI[3]** | Aggiunta Requisito Funzionale Accertamento Professionista | 03/11/2022 | Tutti i membri del Team | 04/11/2022 |
| **AI[4]** | Aggiunta Requisito non Funzionale InvioNotificheViaEmail | 03/11/2022 | Tutti i membri del Team | 04/11/2022 |

# 4. Discussione *(tempo allocato: 20 minuti):*

* **I[1]:** Aggiunta di un Requisito Funzionale per la notifica all’Admin per l’accreditamento di un cittadino
* **I[2]:** Discussione dei Requisiti non Funzionali
* **I[3]:** Scelta degli Use Case
* **I[4]:** Use Case Diagram e Navigational Path
* **I[5]:** Brainstorming sull’eventuale variazione del RF\_CT\_5

**5. Wrap up** (*tempo allocato: 10 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[5]** | Aggiunta Requisito Funzionale Notifica all’Admin | 10/11/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Open | 11/11/2022 | / |