

**Project Name: Comun-ity**

Minuta Meeting n°4

**[*17 Novembre 2022*]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 13:00  **Fine:** 14:00  **Luogo:** Edificio F3 Aula P17 | **Primary Facilitator:** Michele Iannucci  **Timekeeper:** Alessandro Falcone  **Minute Taker:** Biagio Andreucci |
| **Presenti:** Tutti | **Assenti:** Nessuno |
|  |  |

# 1. Obiettivo *(tempo allocato: 15 minuti):* Discussione dei task terminati e assegnazione delle nuove task.

# 2. Comunicazioni *(tempo allocato: 7 minuti):* visione del Foglio delle Ore e delle Valutazioni

# 3. Status *(tempo allocato: 10 minuti):*

# 

## 3.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| Sequence Diagram | Tutti i membri del Team | 21/11/2022 | Open | / |
| Mock-up | Tutti i membri del Team | 25/11/2022 | Open | / |
| Revisione | Gabriele Santoro | 27/11/2022 | Open | / |
| Design Goals | Tutti i membri del Team | 29/11/2022 | Open | / |
| Trade-off | Gabriele Santoro | 30/11/2022 | Open | / |

**3.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **AI[5]** | Aggiunta Requisito Funzionale Notifica all’Admin | 10/11/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Closed | 11/11/2022 | 11/11/2022 | / |

# 4. Discussione *(tempo allocato: 30 minuti):*

* **I[1]:** Discussione scelta del tool grafico per realizzare i Mock-up .
* **P[1.1]:** La scelta è ricaduta su Balsamiq.
  + **+ A[1.i]:** Il tool è intuitivo e gratuito per un mese di prova.
* **R[1]: P[1.1]**
* **I[2]:** Scelta dei Sequence Diagram.
* **P[2.1]: Scelta dei requisiti lato cittadino**.
  + **+ A[2.i]:** RF\_CT\_7
  + **- A[2.j]:** RF\_CT\_8
* **P[2.2]: Scelta dei requisiti lato professionista**
  + **+ A[2.i]:** RF\_AD\_1
  + **-** **A[2.i]:** RF\_PRO\_1
* **R[2]: P[2.1],P[2.2]**
* **I[3]:** Scelta dei Mock-up.
* **P[3.1]:** I Mock-up devono essere uguali, per quanto riguarda il tema, e l’implementazione può anche non corrispondere con i Mock-up stessi.
  + **+ A[4.i]:** Idea e flessibilità sull’implementazione dell’interfaccia grafica.
* **R[3]: P[3.1]**
* **I[4]:** Use Case Diagram.
* **P[4.1]:** Sono state risolte in settimana.
* **R[4]: P[4.1]**

**5. Wrap up** (*tempo allocato: 10 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:** 24/11/2022 alle ore 16:00 - Edificio F3 Aula P17