 **Project Name: Comun-ity**

Agenda Meeting n°6

**2 Dicembre 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 12:00  **Fine:** 13:00  **Luogo:** Edificio F2 Aula F7 | **Primary Facilitator:** Elio Testa  **Timekeeper:** Michele Rabesco  **Minute Taker:** Gabriele Santoro |

# 

# 1. Obiettivo *(tempo allocato: 15 minuti):* Discussione dei task terminati e assegnazione delle nuove task

# 2. Comunicazioni *(tempo allocato: 10 minuti):* Visione del Foglio delle Ore

# 3. Status *(tempo allocato: 10 minuti):*

## 3.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| Revisione | Gabriele Santoro | 27/11/2022 | Closed | / |
| Design Goals | Tutti i membri del Team | 29/11/2022 | Closed | / |
| Trade-off | Gabriele Santoro | 30/11/2022 | Closed | / |
| Architettura Sistema Proposto | Andrea Aceto  Alessandro Falcone  Michele Rabesco  Biagio Andreucci | 30/11/2022 | Closed | / |
| Mapping hardware/software | Andrea Aceto | 1/12/2022 | Closed | / |
| Gestione dei dati persistenti | Alessandro Falcone | 1/12/2022 | Closed | / |
| Identificazione casi limite e vincoli di sicurezza | Michele Rabesco | 1/12/2022 | Closed | / |
| Servizi dei sottosistemi | Biagio Andreucci | 1/12/2022 | Closed | / |
| Revisione SDD | Alessandro Falcone | 2/12/2022 | Open | / |
| Test Case Specification | Tutti i membri del Team | 10/12/2022 | Open | / |
| Revisione TCS | Biagio Andreucci | 11/12/2022 | Open | / |
| Test Plan | Tutti i membri del Team | 7/12/2022 | Open | / |
| Revisione Test Plan | Biagio Andreucci | 8/12/2022 | Open | / |

# 4. Discussione *(tempo allocato: 20 minuti):*

* **I[1]: Design Goals;**
* **I[2]: Trade-off**
* **I[3]: Diagramma di decomposizione**
* **I[4]: Architettura MVC**
* **I[5]: Entity Class Diagram**
* **I[6]: Mapping Hardware/Software**
* **I[7]: Servizi di sottosistemi**

**5. Wrap up** (*tempo allocato: 5 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[6]** | Aggiunta RNF | 29/11/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Open | 02/12/2022 | / |