

**Project Name: Comun-ity**

Minuta Meeting n°6

***9 Dicembre 2022***

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 12:00  **Fine:** 13:00  **Luogo:** Edificio F2 Aula F7 | **Primary Facilitator:** Michele Iannucci  **Timekeeper:** Biagio Andreucci  **Minute Taker:** Michele Rabesco |
| **Presenti:** Tutti | **Assenti:** Nessuno |
|  |  |

# 1. Obiettivo *(tempo allocato: 15 minuti):* Discussione dei task terminati e assegnazione delle nuove task.

# 2. Comunicazioni *(tempo allocato: 7 minuti):* Visione del Foglio delle Ore e delle Valutazioni

# 3. Status *(tempo allocato: 10 minuti):*

# 

## 3.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| Test Case Specification | Tutti i membri del Team | 10/12/2022 | Open | / |
| Revisione TCS | Biagio Andreucci | 11/12/2022 | Open | / |
| Design Pattern | Tutti i membri del Team | 12/12/2022 | Open | / |
| Componenti off the shell | Gabriele Santoro | 13/12/2022 | Open | / |
| Identificazione Trade off | Michele Rabesco | 13/12/2022 | Open | / |
| Suddivisione in package | Biagio Andreucci | 13/12/2022 | Open | / |
| Class Diagram | Tutti i membri del Team | 14/12/2022 | Open | / |
| Stesura ODD | Andrea Aceto | 16/12/2022 | Open | / |
| Revisione ODD | Andrea Aceto | 19/12/2022 | Open | / |

**3.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **AI[6]** | Aggiunta RNF | 02/12/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Closed | 02/12/2022 | 02/12/2022 | / |
| **AI[7]** | Aggiunta Design Goal | 02/12/2022 | Alta | Tutti i membri del Team | Closed | 05/12/2022 | 05/12/2022 | / |

# 4. Discussione *(tempo allocato: 30 minuti):*

* **I[1]:** Brainstorming Test Plan.
* **P[1.1]:** Il Test Plan è stato completato e revisionato.
  + **+ A[1.i]:** Non sono state aggiunte modifiche.
* **R[1]: P[1.1]**
* **I[2]:** Brainstorming Test Case Specification.
* **P[2.1]:** Il Test Case Specification è in fase di stesura.
  + **+ A[2.i]:** Alcuni Test Case devono essere ancora completati.
* **R[2]: P[2.1].**

**5. Wrap up** (*tempo allocato: 10 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:** 16/12/2022 alle ore 12:00 - Edificio F3 Aula P3